**项目组工作日志**

**项目组工作日志表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目组编号 | | RG1505 | | 项目组名称 | 皇家西邮IMAX剧院票务管理系统 | | |
| 日期 | 2016年6月16日 | | | | | | |
| 本日计划 | 开发计划安排 | | 分工进行剧目管理模块的编写  熟悉makefile的使用  完成演出计划模块的编写 | | | | |
| 实际计划安排 | | 分工进行剧目管理模块的编写  熟悉makefile的使用  完成演出计划模块的编写 | | | | |
| 完成情况 | 成员姓名 | | 工作内容 | | | 进度 | 对应 |
| 王一妃 | | 编写剧目管理界面层以及演出计划界面层  剧目管理  添加剧目  修改剧目  删除剧目  熟悉makefile的使用 | | | 正常 |  |
| 提前 |  |
| 延迟 | ～  Makefile的使用落后 |
|  | |  | | |  |  |
| 张嘉雯 | | 了解剧目管理业务持久层  在文件中存入剧目信息  在文件中更新剧目信息  根据ID在文件中获取剧目信息  在文件中获取所有剧目信息  根据ID在文件中删除剧目 | | | 正常 | ～ |
| 提前 |  |
| 延迟 |  |
| 张鸽 | | 了解剧目管理业务逻辑层：  获取以及添加，修改，删除剧目信息；  根据剧目的ID查询剧目信息；  按名称查询剧目信息；  根据名称模糊查询剧目信息函数； | | | 正常 |  |
| 提前 | ～ |
| 延迟 |  |
| 韦梦亭 | | 了解剧目管理业务逻辑层：  获取以及添加，修改，删除剧目信息；  根据剧目的ID查询剧目信息；  按名称查询剧目信息；  根据名称模糊查询剧目信息函数； | | | 正常 |  |
| 提前 | ～ |
| 延迟 |  |
| 董孟愿 | | 了解剧目管理业务持久层  在文件中存入剧目信息  在文件中更新剧目信息  根据ID在文件中获取剧目信息  在文件中获取所有剧目信息  根据ID在文件中删除剧目 | | | 正常 | ～ |
| 提前 |  |
| 延迟 |  |
| 王思柔 | | 了解剧目管理业务逻辑层：  获取以及添加，修改，删除剧目信息；  根据剧目的ID查询剧目信息；  按名称查询剧目信息；  根据名称模糊查询剧目信息函数； | | | 正常 |  |
| 提前 | ～ |
| 延迟 |  |