TTMS开发计划

### 角色与人员分工计划表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 人员 | 角色 | 职责分工 |
| 王一妃 | 组长 | 程序界面层代码的编写，程序的整合及测试 |
| 张嘉雯 | 副组长 | 程序持久化层代码的编写。 |
| 董孟愿 | 配置管理员 | 程序持久化层代码的编写，程序的整合及测试 |
| 张鸽 | 成员 | 编写业务逻辑层代码 |
| 韦梦亭 | 成员 | 编写业务逻辑层代码 |
| 王思柔 | 成员 | 编写业务逻辑层代码以及协助其他业务逻辑层代码的编写 |

### 项目组人员工作进度计划表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目组编号 | RJ1505-5 项目名称 | 皇家西邮IMAX剧院票务管理系统 |
| 人员 | 时间（天） | 工作内容 |
| 王一妃 | 6.16  6.17  6.18  6.19  6.20  6.21  6.22  6.23  6.24 | 熟悉演出厅管理界面层代码。  编写剧目管理模块界面层代码  编写售票管理模块界面层的代码  编写查询菜单界面层模块  编写销售数据界面层代码  编写系统用户界面层层代码  编写主菜单系统登陆代码  编写makefile  整合程序以及测试程序 |
| 董孟愿 | 6.16  6.17  6.18  6.19  6.20  6.21  6.22  6.23  6.24 | 熟悉演出厅管理持久化层代码。  编写剧目管理模块持久化代码  编写售票管理模块持久化的代码  编写查询菜单持久化层模块  编写销售数据持久化层代码  编写系统用户持久化层代码  编写残缺代码  整合程序  整合程序以及测试 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 张嘉雯 | 6.16  6.17  6.18  6.19  6.20  6.21  6.22  6.23  6.24 | 熟悉演出厅管理持久层代码。  编写剧目管理模块持久化代码  编写售票管理模块持久化的代码  编写查询菜单持久化层模块  编写销售数据持久化层代码  编写系统用户持久化层代码  编写残缺代码  整合程序  整合程序以及测试 |
| 韦梦亭 | 6.16  6.17  6.18  6.19  6.20  6.21  6.22  6.23  6.24 | 熟悉演出厅管理逻辑层代码。  编写编写剧目管理逻辑代码  编写售票管理模块逻辑的代码  编写查询菜单持逻辑层模块  编写销售数据持逻辑层代码  编写系统用户逻辑层代码  编写残缺代码  编写残缺代码  整合程序以及测试 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 张鸽 | 6.16  6.17  6.18  6.19  6.20  6.21  6.22  6.23  6.24 | 熟悉演出厅管理逻辑层代码。  编写编写剧目管理逻辑代码  编写售票管理模块逻辑的代码  编写查询菜单持逻辑层模块  编写销售数据持逻辑层代码  编写系统用户逻辑层代码  编写残缺代码  编写残缺代码  整合程序以及测试 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 王思柔 | 6.16  6.17  6.18  6.19  6.20  6.21  6.22  6.23  6.24 | 熟悉演出厅管理逻辑层代码。  编写编写剧目管理逻辑代码  编写售票管理模块逻辑的代码  编写查询菜单持逻辑层模块  编写销售数据持逻辑层代码  编写系统用户逻辑层代码  编写残缺代码  编写残缺代码  整合程序以及测试 |